BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

OPĆINA SANSKI MOST

OPĆINSKI NAČELNIK

Aneks 2.

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI

PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA

OPĆINE SANSKI MOST za 2018.godinu

Sanski Most, februar 2019.god.

Program kapitalnih investicija predstavlja višegodišnji plan razvoja općine Sanski Most i direktno utiče na poboljšanje standarda u sferi upravljanja javnim dobrima Općine. Osnovni cilj je utvrditi, u okvirima važećih zakonskih propisa i na osnovu organizacionih i financijskih mogućnosti, visinu dugoročnih izdataka za organizovanu izgradnju, modernizaciju i poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture Općine. Program također predstavlja osnovni mehanizam koordinacije procesa realizacije investicija.

Osnovna načela i kriteriji koji su uticali na ocjenjivanje investicionih projekata su bili sljedeći:

- potreba dosljednog poboljšanja kvaliteta života građana;

- neophodnost unapređenja uvjeta za funkcionisanje privrede;

- kulturne, ekološke i prostorne uvjete kojim Općina raspolaže;

- uticaj predložene investicije na realizaciju strateških planova Općine;

- uticaj procesa realizacije programa na podsticanje sveopćeg razvoja Općine i na privlačenje inostranog investicijskog kapitala.

Pri donošenju odluka o uključivanju pojedinih projekata u PKI prednost su imale investicije:

- čija je realizacija neophodna kako bi se ispunili zakonski uvjeti;

- koje su započete i čiji je nastavak neophodan kako bi se postigao predviđeni efekat;

- koje omogućavaju povećanje broja novih radnih mjesta;

- koje omogućavaju smanjenje tekućih budžetskih izdataka kroz smanjenje troškova održavanja ili obima posla ili doprinese rastu općinskih prihoda;

- koje obezbjeđuju ili unapređuju pružanje usluga znatnom broju građana;

- koje su u skladu sa općim očekivanjima javnosti.

Konačna lista investicionih projekata prema prihvaćenim kriterijuma za rangiranje investicionih projekata i principa za njihovo bodovanje je u okviru PKI bila prilagođena, prvenstveno u svom financijskom pogledu, sljedećem:

- višegodišnjoj projekciji općinskih prihoda;

- višegodišnjoj procjeni općinskih tekućih rezervi;

- stanju raspoloživih sredstava, za svaku godinu posebno, kao i dugoročno;

- koncepciji finansiranja investicija uz pomoć instrumenata zaduživanja (prije svega preferencijalnih kredita, općinskih i prihodnih obveznica i investicionih kredita);

- mogućnostima finansiranja investicija iz spoljnih izvora kapitala u okviru partnerstva javnog i privatnog sektora.

Prema tome PKI predstavlja:

- petogodišnji program razvoja Općine;

- program progresivnog karaktera, što znači da će nakon realizacije projekata predviđenih za prvu godinu biti dopunjavan projektima za novu godinu, koja zaokružuje Program. Istovremeno, biće ažuriran za naredne budžetske godine;

- usvojen od strane Općinskog vijeća;

- program koji će obuhvatiti gradske investicije koje sprovode JP i JU čiji je osnivač općina Sanski Most i općinske organizacione jedinice (novi građevinski i tehnički projekti, ulaganje u rekonstrukciju/obnovu, investicije u cilju modernizacije, investicijska kupovina, poboljšanje);

- pripreman na osnovu jedinstvenog obrasca – prijedloga za investiranje dostavljenog u formi koju odredi Općinski načelnik, a Program će pripremati Općinski vijećnici, Općinski načelnik, JU i JP, organizacione jedinice organa uprave i drugi organi, subjekti, organizacije i građani.

Shodno naprijed navedenom, Općinsko vijeće općine Sanski Most je donijelo Odluku o usvajanju Programa kapitalnih investicija (PKI) za period 2016-2021.godinu, Odluku o načinu i proceduri ažuriranja Programa kapitalnih investicija ("Službeni glasnik općine Sanski Most", broj:06/16) i Odluku o usvajanju ažuriranog Programa kapitalnih investicija općine Sanski Most za period 2017-2022.godina.

Općinskom vijeću se redovno dostavljaju Izvještaji o realizaciji i finansijskoj projekciji ažuriranog Programa kapitalnih investicija za protekle godine odnosno do sada je dostavljen Izvještaj za 2017.godinu i ove godine, Izvještaj za 2018.godinu.

Izvještaj o realizaciji i finansijskoj projekciji ažuriranog Programa kapitalnih investicija za 2018.godinu obuhvata tabelarni sektorski pregled projekata po grupama, odnosno svaki projekat je pojedinačno prikazan u navedenim tabelama (1-7), koje su u prilogu ovog dokumenta.

OPĆINSKI NAČELNIK

prof. Faris Hasanbegović, s.r.

SEKTORSKE TABELE

Rekapitulacija sredstava

| R/b | Naziv grupe | Planirana vrijednost u KM | Realizovana vrijednost u KM | Index u % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ekonomski razvoj | 393.000,00 | 276.627,41 | 70,40 |
| 2. | Vodovod i kanalizacija | 592.000,00 | 439.478,17 | 74,20 |
| 3 | Putna Infrastruktura | 977.465,00 | 834.154,78 | 85,30 |
| 4. | Rasvjeta | 110.000,00 | 119.615,80 | 108,70 |
| 5. | Okolišni razvoj i turizam | 20.000,00 | 30.000,00 | 150,00 |
| 6. | Sport i rekreacija | 200.000,00 | 129.600,00 | 64,80 |
| 7. | Ostalo | 765.000,00 | 725.365,00 | 94,80 |
|  | UKUPNO: | 3.057465,00 | 2.554841,16 | 83,51 |